# Nordeste Ferramentas

Sistema Web de Locação e Vendas — Documentação Base v1.0

Data: 18 de outubro de 2026
Situação: proposta técnica inicial, fundamentada na inspeção do repositório e em referências de sistemas de aluguel.
Objetivo deste documento: servir como referência para análise, implementação, testes, implantação e futura adaptação para C#.
Escopo: aplicação web administrativa; uma eventual área de autosserviço para clientes será uma evolução planejada, não uma premissa do MVP.

Premissa central: equipamentos de locação e mercadorias destinadas à venda não compartilham o mesmo estoque. A operação pode usar cadastros de clientes, categorias e relatórios comuns, mas mantém regras e movimentações distintas para cada atividade.

# 1. Diagnóstico do repositório enviado

Foi analisado o arquivo Nordeste_Ferramentas(4).zip, sobretudo o código-fonte e os arquivos de configuração (sem execução em servidor nem teste de ponta a ponta).

| Componente encontrado | Situação observada | Consequência para o novo projeto |
| --- | --- | --- |
| site_principal/index.html, style.css, script.js | Site institucional pronto para exibir conteúdo e interações em JavaScript. | Reaproveitar identidade visual; adicionar, no momento certo, acesso real ao sistema. |
| Botão Portal de Locação no site principal | Atualmente abre um diálogo com a mensagem de indisponibilidade; não aponta para aplicativo de locação funcional. | O ponto de integração já está previsto no site. Evitar alterar o botão antes de a nova aplicação ter autenticação e rotas válidas. |
| nf_blog/ | Blog implementado em PHP, com páginas públicas e painel administrativo. | Preservar completamente o blog; usar padrões técnicos como referência, sem compartilhar indevidamente sessões e permissões. |
| nf_blog/api/latest-posts.php | API JSON para os três posts recentes, consumida em site_principal/script.js. | Exemplo existente de integração frontend ↔ backend por HTTP/JSON. |
| nf_blog/config/database.php e constants.php | Conexão mysqli com MariaDB/MySQL e configuração por variáveis NF_*. | Manter PHP + MariaDB/MySQL, isolando as configurações do sistema administrativo. |
| nf_blog/config/auth.php e csrf.php | Sessões, verificações de perfil e proteção CSRF. | Reaproveitar os princípios de segurança, não simplesmente copiar papéis de blog para operações comerciais. |
| database/schema.sql e nf_blog/database/database.sql | Estruturas users, categories e posts, pertinentes ao blog. | Não há, no SQL inspecionado, modelagem de locações, equipamentos de aluguel, vendas, pagamentos ou devoluções. |
| Arquivos .git no ZIP | Histórico Git acompanhado do código e dos arquivos de mídia. | Manter Git no desenvolvimento, mas excluir a pasta .git de pacotes de produção e de distribuição. |

Conclusão técnica: o sistema administrativo será novo, instalado ao lado do blog e do site principal, em vez de acrescentar tabelas comerciais ao banco nf_blog ou alterar o código público antes da integração.

# 2. Objetivos e limites

## 2.1 Objetivos de negócio

- Saber quais ferramentas estão disponíveis, reservadas, alugadas, em vistoria, em manutenção ou baixadas do patrimônio.

- Impedir que a mesma ferramenta seja prometida a clientes diferentes no mesmo período.

- Controlar o ciclo de uma locação, desde orçamento até devolução e fechamento financeiro.

- Controlar produtos destinados exclusivamente à venda e suas movimentações de estoque.

- Centralizar informações de clientes, contas de colaboradores, pagamentos e relatórios.

- Manter histórico e rastreabilidade suficientes para operar a empresa sem planilhas paralelas.

- Organizar código e contratos de API para permitir um cliente futuro em C#.

## 2.2 Primeira versão (MVP)

Aplicação interna, acessível pelo navegador mediante login: dashboard, usuários e papéis, clientes, catálogo de aluguel, unidades físicas identificadas, catálogo de venda, estoque de venda, orçamentos, reservas, retirada, devolução, vistoria, manutenção, vendas simples, recebimentos, cauções, relatórios essenciais e logs de ações importantes.

## 2.3 Evoluções posteriores

Portal público de clientes, solicitação de reservas pela internet, cobrança online, integração com emissão fiscal/nota eletrônica, assinatura eletrônica, envio automatizado de WhatsApp/e-mail, códigos QR, múltiplas filiais, rotas de entrega e aplicativo/interface desktop em C#.

Não presumir integrações fiscais ou pagamentos automáticos no MVP: dependem de fornecedores, regras tributárias locais e validação com a empresa.

# 3. Referências de mercado usadas no desenho

| Sistema | Prática relevante | Como aplicar no NF |
| --- | --- | --- |
| Booqable | Pedidos com estados rascunho, reservado, retirado e devolvido; reservas afetam disponibilidade; seleção de unidades rastreáveis na retirada. | Implementar estados explícitos, bloqueio por período e identificação de unidade física. |
| Odoo Rental | Orçamento, confirmação, retirada, devolução, preços por período, multa por atraso e recibos; rastreamento por número de série. | Separar contrato comercial de movimento físico e suportar tabela de preços e conferência de série. |
| Rentman | Visão temporal de disponibilidade, rastreabilidade por unidade e controle de manutenção. | Calendário operacional e indisponibilidade para manutenção. |
| EZRentOut | Gestão de ativos de locação e de mercadorias para venda, com fluxos próprios. | Estoques separados, administração central e relatórios consolidados. |

Estas são referências de funcionalidades, não indicação para comprar, integrar ou copiar código de terceiros. Links específicos estão na seção 16.

# 4. Perfis e autorização

| Perfil | Responsabilidades e acessos pretendidos |
| --- | --- |
| Administrador | Gerenciar usuários, políticas de preço, produtos, locações, vendas, caixa, configurações, relatórios e auditoria. |
| Atendente / comercial | Cadastrar clientes, emitir orçamentos, reservar, vender, registrar pagamentos permitidos e consultar disponibilidade. |
| Operador / estoque | Preparar retirada, identificar patrimônio, registrar entrega/retorno, realizar vistoria e movimentar estoque autorizado. |
| Gestor (opcional) | Acompanhar indicadores, aprovar descontos, estornos e ajustes conforme política. |

As permissões devem ser verificadas no servidor a cada operação sensível. Pessoas cadastradas como clientes não recebem acesso interno automaticamente. Contas de funcionários do sistema são distintas das contas de autores/administradores do blog, salvo integração futura expressamente planejada.

# 5. Cadastros principais

## 5.1 Clientes

Dados mínimos: identificador, nome/razão social, tipo pessoa física/jurídica (se pertinente), documento opcional conforme necessidade real, telefone, e-mail, endereço de entrega, observações, situação ativo/inativo e datas de cadastro/alteração. Tratar campos pessoais com acesso limitado; nunca inserir documentos reais em dados de teste.

## 5.2 Categorias e tipos de ferramenta

Exemplos: furadeiras, marteletes, serras, lixadeiras, compactadores. Uma categoria classifica ambos os catálogos, se necessário, sem juntar seus estoques.

## 5.3 Catálogo de locação + unidades físicas

Tipo de equipamento de locação: código interno, nome, categoria, descrição, características, valor de reposição, tabela de preço, imagem, ativo/inativo.

Unidade física: ID patrimonial único, tipo de equipamento, marca/modelo, número de série (quando existente), data de aquisição, estado, localização, observações, data de baixa. Cada furadeira física é uma unidade, mesmo que o catálogo apresente “Furadeira 750 W” como um único tipo. Isso viabiliza histórico de manutenção e conferência na devolução.

## 5.4 Produtos para venda

Produto de venda: SKU/código, nome, categoria, descrição, unidade de medida, custo opcional, preço vigente, estoque mínimo, ativo/inativo.

Estoque de venda: quantidade por local (MVP pode usar um único depósito) e histórico de entradas, saídas, devoluções comerciais e ajustes. Vender uma broca reduz somente o estoque de venda; alugar uma furadeira movimenta somente uma unidade do patrimônio de locação.

# 6. Fluxo operacional da locação

- Atendimento e orçamento: escolher cliente, tipos de equipamento, quantidades, período inicial/final, modalidade de entrega/retirada e preços; salvar sem bloquear estoque enquanto for rascunho.

- Reserva confirmada: validar disponibilidade real, aceitar condições e efetivar a reserva. A confirmação bloqueia capacidade para o intervalo solicitado.

- Preparação e retirada/entrega: atribuir unidades patrimoniais, conferir condição inicial (checklist/fotos quando adotados), registrar responsável, data real, acessórios e comprovante/contrato.

- Em andamento: mostrar ferramentas com cliente, prazo de devolução, valores recebidos, saldo, possível atraso e ocorrências.

- Prorrogação: solicitar novo fim de período; antes de confirmar, rever conflitos com reservas futuras e recalcular valores. Se houver choque, impedir automaticamente e apresentar alternativas.

- Devolução: conferir unidade por patrimônio/série, quantidade, estado físico, acessórios e horário; registrar devoluções parciais quando necessário.

- Vistoria e manutenção: unidade devolvida com avaria fica indisponível até liberação. Registrar incidente, orçamento de reparo, retenções autorizadas de caução e responsável pelo tratamento.

- Fechamento: liquidar saldo/reembolso, devolver caução quando devida, emitir comprovantes aplicáveis e encerrar; preservar histórico.

### Estados sugeridos da locação

RASCUNHO → RESERVADA → EM_ANDAMENTO → DEVOLVIDA → ENCERRADA

Além disso: PARCIALMENTE_DEVOLVIDA como estado intermediário quando couber; CANCELADA a partir de rascunho/reservada, com registro de quem e por quê. O estado ATRASADA deve ser, de preferência, uma condição calculada a partir do prazo e do material ainda não devolvido, para evitar inconsistência com o fluxo principal.

### Exemplo prático

A empresa tem três marteletes do mesmo modelo, identificados como MAR-001, MAR-002 e MAR-003. Se duas unidades já estão reservadas de 10 a 12 de novembro, nesse intervalo só é permitida mais uma reserva de uma unidade — salvo indisponibilidade adicional por manutenção. Na retirada, o atendente registra qual unidade física saiu; na devolução, confere exatamente a mesma unidade.

# 7. Regras de negócio obrigatórias

RN-01 — Separação de estoques. Um produto de venda nunca reduz ou aumenta automaticamente a disponibilidade de locação. Transferir equipamento entre finalidades exige operação administrativa específica e rastreável, fora do MVP.

RN-02 — Conflito temporal. Dois períodos [início, fim) conflitam quando início_A < fim_B e início_B < fim_A. Limites precisam seguir fuso horário do estabelecimento, configurável.

RN-03 — Capacidade disponível. Para cada trecho do período solicitado, unidades ativas e liberadas – reservas confirmadas/em curso – bloqueios de manutenção deve ser maior ou igual à quantidade solicitada. Não basta olhar o estoque de hoje, nem somar indiscriminadamente reservas que não se sobrepõem entre si; a conferência precisa avaliar a ocupação máxima ao longo do intervalo.

RN-04 — Concorrência. A criação/alteração de reservas deve executar a verificação e a gravação na mesma transação de banco, com bloqueio consistente de registros, para impedir dupla reserva quando dois operadores confirmam simultaneamente.

RN-05 — Rascunhos. Orçamentos não bloqueiam equipamentos até que a reserva seja confirmada.

RN-06 — Unidade específica. Na retirada, toda quantidade locada deve ser vinculada a unidades patrimoniais válidas, sem duplicidade no período; permitir a atribuição no fim da preparação, e não necessariamente no orçamento.

RN-07 — Manutenção. Unidade em manutenção, vistoria pendente ou baixada não fica liberada para nova retirada. A empresa deve definir se a vistoria pós-devolução mantém um tempo de preparação bloqueado antes de nova reserva.

RN-08 — Prorrogação. Não é permitida mudança do prazo contratual que provoque conflito de disponibilidade. Alterações devem guardar valores anteriores e novos.

RN-09 — Preço. Guardar uma fotografia do preço, desconto e regra aplicados em cada item do pedido; atualização futura do catálogo não altera contratos fechados. Regras de hora, diária, semana, tolerância e atraso são configuráveis, não assumidas como universais.

RN-10 — Valores. Distinguir valor do aluguel, caução (passivo reembolsável), cobrança por dano/atraso, pagamento recebido e saldo. Caução não é receita de locação por padrão.

RN-11 — Devolução parcial. Uma locação pode ter itens/unidades devolvidos em horários diferentes; cada retorno deve manter histórico próprio e recalcular pendências.

RN-12 — Histórico imutável das operações importantes. Pagamentos, vendas finalizadas, retirada, devolução e ajustes exigem trilha de auditoria; não apagar transações financeiras por exclusão comum.

RN-13 — Vendas. Vendas confirmadas movimentam quantidades do depósito, impedem saldo negativo quando essa for a política definida e guardam os preços vigentes no ato.

RN-14 — Cancelamento/estorno. Cancelar reserva futura libera capacidade. Estornos financeiros e devoluções de venda usam lançamentos compensatórios rastreáveis, não edição invisível do histórico.

# 8. Módulos e funcionalidades

| Módulo | Funcionalidades essenciais (MVP) | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| Login e usuários | Entrar/sair, criar funcionários, alterar papéis, bloquear contas, recuperar acesso por procedimento administrativo | Conta sem permissão não executa ação nem acessa dados protegidos. |
| Dashboard | Locações ativas, devoluções previstas, atrasos, itens em manutenção, vendas e pendências financeiras | Indicadores correspondem aos registros de teste. |
| Clientes | CRUD, busca e histórico de atividades comerciais | Histórico acessível pelo cadastro do cliente. |
| Patrimônio para locação | Tipos, unidades, identificação e status físico; busca e filtros | Cada unidade tem código único e histórico. |
| Agenda / disponibilidade | Calendário por tipo, período e situação; detecção de conflito | Reservas concorrentes nunca ultrapassam capacidade. |
| Locações | Orçamento, reserva, retirada, devolução parcial/total, prorrogação, cancelamento, comprovantes | Fluxo completo preserva datas, unidades, responsáveis e valores. |
| Manutenção / vistorias | Registro de incidentes, bloqueios e liberação de unidades | Ferramenta bloqueada não é atribuída a nova retirada. |
| Produtos de venda | Cadastro, entradas e ajustes de estoque com motivo | Quantidade é apurável por histórico de movimentação. |
| Vendas | Carrinho interno, pedido, confirmação, pagamento e estorno/devolução controlados | Venda não interfere no patrimônio de locação. |
| Financeiro básico | Recebimentos, cauções, multas autorizadas, saldos e comprovantes | Total recebido, saldo e cauções conciliam por operação. |
| Relatórios e auditoria | Período, ocupação, alugueis, vendas, atrasos, incidentes, movimentações críticas | Dados exportáveis em CSV e filtráveis. |

# 9. Modelo inicial de dados (conceitual)

Criar banco separado, por exemplo nf_operacao (nome sujeito à configuração), preservando nf_blog. Todas as tabelas operacionais devem conter id, campos de data e chaves estrangeiras apropriadas. Abaixo, os principais atributos além dessas convenções:

| Entidade / tabela sugerida | Campos mais importantes e relações |
| --- | --- |
| staff_users, roles, permissions | Conta, hash da senha, status, permissões, associação usuário ↔ papel. |
| customers | Nome, contato, endereço, documento quando necessário, status. |
| product_categories | Nome e status. |
| rental_products | Tipo de ferramenta, categoria, características, valor de reposição, status. |
| rental_units | rental_product_id, código patrimonial único, número de série, estado, localização, status. |
| rental_rates | rental_product_id, unidade de cobrança, duração, preço, validade/opções. |
| rental_orders | Cliente, responsável, início/fim previsto, datas reais, situação, totais e termos aceitos. |
| rental_order_items | Pedido, tipo, quantidade, regra/preço congelado, descontos. |
| rental_unit_assignments | Item de pedido, unidade física atribuída, retirada, devolução e ocorrências. |
| rental_inspections | Unidade, tipo de vistoria (saída/retorno), checklist, estado, responsável. |
| maintenance_events | Unidade, motivo, situação, intervalo bloqueado, custo e data de liberação. |
| sale_products | SKU, categoria, preço, custo, mínimo, status. |
| sale_inventory_movements | Produto, quantidade assinada ou direção, motivo, vínculo com venda, operador. |
| sale_orders, sale_order_items | Cliente, data, status, itens, preço e quantidade congelados. |
| payments | Origem (locação ou venda), modalidade, valor, data, referência, estorno, operador. |
| security_deposit_transactions | Locação, entrada, devolução/retenção autorizada, motivo e operador. |
| audit_events | Usuário, ação, entidade afetada, IDs, data, alterações e origem. |

Relacionamentos essenciais: Cliente → muitas locações e vendas; Produto de aluguel → muitas unidades físicas; Locação → vários itens → atribuições de unidades; Unidade → muitas vistorias/manutenções ao longo do tempo; Produto de venda → várias movimentações; Venda → vários itens; Operação → pagamentos; Usuário interno → eventos auditados.

Convenções técnicas: InnoDB, utf8mb4, integridade referencial, índices em datas/status/chaves, valores monetários em DECIMAL(12,2) (não FLOAT), datas com fuso definido pela aplicação e migrações versionadas. Regras de unicidade e checagens de intervalo devem ser testadas no banco e na aplicação.

# 10. Arquitetura recomendada

## 10.1 Ferramentas compatíveis com o repositório

- Frontend: HTML5, CSS3 e JavaScript, interface responsiva; reaproveitar cores, tipografia e linguagem visual do Nordeste Ferramentas.

- Backend: PHP, organizado em camadas de rotas/controladores, serviços de negócio e acesso a dados.

- Banco: MariaDB/MySQL, como o projeto atual; conexão central segura e transações para operações críticas.

- Integração: API HTTP com respostas JSON versionadas, inclusive para o frontend web administrativo.

- Ambiente inicial: servidor local PHP/Apache/MariaDB (ou equivalente já usado pelo projeto), Git e configurações por ambiente.

## 10.2 Estrutura de diretórios proposta

Nordeste_Ferramentas/
├── site_principal/             # existente — preservar
├── nf_blog/                    # existente — preservar
├── database/                   # manter documentação/artefatos já existentes
└── sistema_locacao/            # NOVO
    ├── public/
    │   ├── index.php
    │   ├── assets/css/
    │   ├── assets/js/
    │   └── assets/img/
    ├── app/
    │   ├── Controllers/
    │   ├── Services/
    │   ├── Repositories/
    │   ├── Middleware/
    │   └── Views/
    ├── config/
    ├── routes/
    ├── database/migrations/
    ├── tests/
    ├── storage/private/
    ├── docs/
    └── README.md

A raiz pública HTTP da aplicação deve ser sistema_locacao/public/ ou um virtual host/subdomínio apontando para ela; app, config, storage/private, testes e migrações não devem ficar publicamente navegáveis. Documentos pessoais, contratos e fotos de vistoria precisam de armazenamento e download autenticados.

## 10.3 Contrato da API (exemplos planejados)

| Operação | Rota ilustrativa | Acesso |
| --- | --- | --- |
| Login e sessão | POST /api/v1/auth/login, POST /api/v1/auth/logout | Público/sessão |
| Clientes | GET/POST /api/v1/customers | Funcionários autorizados |
| Produtos e unidades de aluguel | GET /api/v1/rental-products, GET /api/v1/rental-units | Equipe autorizada |
| Consultar disponibilidade | GET /api/v1/availability?product_id=&start=&end=&quantity= | Equipe autorizada |
| Criar e confirmar reserva | POST /api/v1/rentals, POST /api/v1/rentals/{id}/confirm | Comercial |
| Registrar saída/retorno | POST /api/v1/rentals/{id}/pickup, POST /api/v1/rentals/{id}/return | Operação |
| Prorrogar | POST /api/v1/rentals/{id}/extend | Comercial autorizado |
| Manutenção | POST /api/v1/maintenance | Estoque/manutenção |
| Produtos e vendas | GET/POST /api/v1/sale-products, POST /api/v1/sales | Comercial |
| Recebimentos | POST /api/v1/payments | Permissão financeira |

Rotas e nomes são propostas, não APIs existentes. As respostas usarão formato de erro padronizado, validação de entrada, paginação, códigos HTTP e controle de versão.

## 10.4 Preparação para C#

A primeira versão continuará web/PHP. Em uma etapa separada, uma aplicação em C# — desktop ou outra modalidade definida depois — poderá consumir as mesmas rotas autenticadas e modelos de domínio. A interface e o banco não devem depender um do outro diretamente. Não é necessário reescrever a lógica do negócio em C# agora, nem expor acesso direto ao MariaDB para o cliente C#.

# 11. Telas sugeridas

Tela 1 — Login: identidade NF, campos essenciais, feedback seguro.
Tela 2 — Dashboard: cards de contratos ativos, devoluções do dia, atrasos, equipamentos disponíveis/em manutenção, vendas do período; atalhos.
Tela 3 — Clientes: tabela, busca, cadastro e histórico.
Tela 4 — Equipamentos de locação: tipos, unidades físicas, status, preços e histórico.
Tela 5 — Agenda: calendário/listagem por período e filtro de tipo.
Tela 6 — Nova locação: cliente, período, equipamento, disponibilidade, preços, observações, confirmação.
Tela 7 — Detalhe da locação: linha do tempo, checklist de retirada, prorrogação, devolução, ocorrências, financeiro.
Tela 8 — Produtos e estoque de venda: catálogo, saldo, entradas/saídas e alertas.
Tela 9 — Nova venda: seleção de itens, quantidade, preço, pagamento, confirmação.
Tela 10 — Financeiro e relatórios: valores em aberto, cauções, extratos, exportação.
Tela 11 — Usuários e configurações: papéis, políticas de prazo/preço, parâmetros da empresa.

Identidade visual: laranja como cor de ação, preto/grafite para hierarquia, branco para leitura, estados com texto + ícone (não somente cor). Aplicação responsiva para computador e celular, com acessibilidade em formulários e navegação por teclado.

# 12. Segurança, integridade e operação

- Senhas apenas com hash moderno; sessões protegidas, cookies HttpOnly, Secure em HTTPS e SameSite; renovar sessão no login; limitar tentativas de autenticação.

- Autorização por perfil em todas as rotas, validação no backend, proteção CSRF quando houver autenticação por cookie e formulários que mudam estado.

- Consultas parametrizadas/preparadas; escape correto na saída HTML; limites de tamanho e tipo de anexos; nenhum arquivo executável em diretórios de upload.

- HTTPS fora do ambiente local; segredos fora do Git; logs sem senhas, tokens ou documentos pessoais desnecessários.

- Transações na confirmação de reserva, venda/baixa de estoque, pagamentos/estornos e troca de status críticos.

- Auditoria dos ajustes manuais, descontos excepcionais, cancelamentos, devoluções, retenções de caução e alterações de permissões.

- Backups regulares do banco e anexos, com procedimento documentado e teste de restauração antes da entrada em produção.

- Política de retenção e acesso a dados pessoais conforme legislação aplicável, revisada para a localidade real da empresa; perfis com menor privilégio.

- Relógio e fuso horário únicos para operações e prazos; não deduzir o fuso do navegador do colaborador.

- Erros não devem exibir consultas SQL, dados de conexão ou informações internas.

# 13. Plano de desenvolvimento — do início ao fim

| Fase | Entregas verificáveis | Dependência |
| --- | --- | --- |
| 0 — Requisitos e validação | Aprovar vocabulário, regras de preço, caução, prazos, permissões, processo físico de retirada/devolução e critérios de sucesso. | Documento-base. |
| 1 — Preparação do módulo | Criar sistema_locacao/, README, configuração por ambiente, estrutura PHP, base de testes, conexão separada e layout inicial. | Fase 0. |
| 2 — Dados e autenticação | Migrações, usuários/papéis, clientes, categorias, catálogo de aluguel/venda, unidades e controles de acesso. | Fase 1. |
| 3 — Núcleo de disponibilidade | Calendário, algoritmo por período, transações, bloqueios de manutenção, testes de conflito e concorrência. | Fase 2. |
| 4 — Locação ponta a ponta | Orçamento, confirmação, atribuição de unidades, saída, devolução, prorrogação, vistoria, atrasos, cancelamento. | Fase 3. |
| 5 — Vendas e financeiro | Entradas/saídas no estoque de venda, pedidos de venda, recebimentos, cauções e estornos. | Fases 2 e 4. |
| 6 — Operação e controle | Dashboard, filtros, comprovantes, CSV, auditoria, testes de usabilidade e permissões. | Fases 4 e 5. |
| 7 — Qualidade e implantação | Testes completos, homologação com casos reais fictícios, backup/restauração, HTTPS, logs, documentação de operação. | Fase 6. |
| 8 — Integração institucional | Substituir o diálogo temporário do Portal de Locação por entrada segura para o novo sistema; validar navegação sem quebrar blog/site. | Produção homologada. |
| 9 — Evolução C# (posterior) | Definir modalidade do cliente C#, consumir API versionada, reutilizar permissões e rodar testes de integração. | Sistema web estabilizado. |

## Entregáveis de engenharia por fase

Cada fase deve terminar com código revisável no Git, migrações/rotas documentadas, testes reproduzíveis, README atualizado, dados fictícios de demonstração e uma pequena lista de pendências reais. Não iniciar a fase seguinte sem validar o fluxo principal da fase atual.

# 14. Critérios de aceite e cenários mínimos de teste

| ID | Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| T01 | Cadastrar 3 unidades do mesmo martelete e reservar 2 no mesmo intervalo. | Nova reserva de 1 é permitida; de 2 é negada. |
| T02 | Dois usuários confirmam simultaneamente a última unidade disponível. | Apenas uma reserva é confirmada; outra recebe aviso claro. |
| T03 | Fazer reserva para período posterior, sem sobreposição. | Reserva aceita mesmo se ferramenta estiver alugada hoje. |
| T04 | Prorrogar locação que entra em conflito com reserva futura. | Prorrogação recusada ou replanejada conscientemente. |
| T05 | Devolver uma de duas unidades, com uma ainda em posse do cliente. | Unidade devolvida tem histórico; contrato permanece parcialmente pendente. |
| T06 | Registrar dano e manutenção de uma unidade devolvida. | Unidade fica indisponível até liberação autorizada. |
| T07 | Vender 5 unidades de produto cujo estoque é 4. | Venda bloqueada pela política sem estoque negativo; locações não mudam. |
| T08 | Mudar o preço padrão do catálogo após confirmação. | O preço do contrato existente permanece o originalmente acordado. |
| T09 | Registrar caução, devolver parte e reter parte com motivo. | Extrato exibe entrada, devolução, retenção e saldo corretos. |
| T10 | Tentar cancelar venda/estornar pagamento sem permissão. | Acesso negado e tentativa registrada conforme política. |
| T11 | Usuário sair e tentar acessar uma rota protegida diretamente. | Exigência de autenticação sem vazamento de dados. |
| T12 | Restaurar backup em ambiente isolado. | Clientes, locações, vendas, pagamentos e anexos essenciais recuperados. |
| T13 | Acessar o site e o blog depois da implantação. | Navegação e cards do blog continuam funcionando; Portal de Locação abre destino correto. |

Definição de “pronto para uso”: todos os cenários críticos passam, os perfis estão validados pela empresa, o processo de backup/restauração foi praticado, e um operador consegue concluir uma locação e uma venda sem edição direta de banco de dados.

# 15. Pontos a validar com a Nordeste Ferramentas

O desenvolvimento pode começar pela estrutura, mas a implementação comercial definitiva depende de decisões reais da empresa:

- Preço de locação: por hora, diária, semana, mês ou combinações? Existe diária mínima e tolerância de atraso?

- Cobrança: antecipada, na devolução, parcial? Formas de pagamento aceitas e regras de desconto?

- Caução: quando é exigida, como é devolvida e quem autoriza retenções?

- Retirada e entrega: somente na loja, também em obra, com frete e responsável pela conferência?

- Dados de clientes: quais são realmente obrigatórios? Há contrato assinado e anexos?

- Regras para danos, extravio, manutenção, devolução parcial e equipamento substituto?

- Vendas: o mesmo caixa lança locações e vendas? Há necessidade de nota fiscal e integração com contador?

- Permissões e equipe: quantos usuários? Quem pode editar preço, estornar ou liberar manutenção?

- Infraestrutura: hospedagem, domínio/subdomínio, fuso da operação, política de backups e acesso externo?

- Integração futura: “Portal de Locação” será acesso apenas a funcionários, a clientes, ou dois ambientes separados?

Hipóteses adotadas até a validação: uma empresa/um depósito na primeira versão; operação em reais brasileiros quando aplicável; equipe interna primeiro; políticas de cobrança parametrizáveis; separação de estoques por finalidade.

# 16. Fontes e rastreabilidade

## 16.1 Arquivos inspecionados no repositório NF

- site_principal/index.html e site_principal/script.js — navegação, diálogo “Portal de Locação” e conexão com API de posts.

- nf_blog/api/latest-posts.php — integração via JSON.

- nf_blog/config/database.php, nf_blog/config/constants.php, nf_blog/config/auth.php, nf_blog/config/csrf.php — padrões atuais de conexão, sessão e proteção de formulários.

- nf_blog/database/database.sql e database/schema.sql — esquema existente do blog.

- nf_blog/database/production-checklist.md — práticas já documentadas de preparação para produção.

## 16.2 Fontes públicas consultadas (18/10/2026)

- Booqable, The Booqable order workflow

- Booqable, How to register order pick-ups and returns

- Odoo 19.0, Rental

- Odoo 19.0, Pick up and return rental products

- Odoo 19.0, Physical rental products

- Rentman, Availabilities & Scheduling

- EZRentOut, Features